|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Outsourcing Human Resource Management | プロジェクトコード | OHRM |
| 作成者 | Nguyễn Thị Xuân Mai | プロジェクトリーダ | Nguyễn Hữu Phước |
| 日付 | 29-02-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 29-02-2016 – 03-03-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 29-02-2016 |  |
| 終了予定日 | 03-03-2016 |  |
| チームサイズ | 5人 | Nguyễn Hữu Phước  Nguyễn Thị Xuân Mai  Ngô Trắc Kiện  Trần Quốc Hiệp  Đỗ Thanh Dương |
| 工数合計（予定） | 100作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 100作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | 20作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| デザインデータベースモデル | KienNT | 22-02-2016 | 完成しました |  |  |
| ソースコードベースラインを作る | PhuocNH | 28-02-2016 | 完成しました |  |  |
| テスト計画 | MaiNTX | 01-06-2016 | 完成しました |  |  |
| システムのテストケースを作る | テストチーム | 01-06-2016 | 完成しました |  |  |
| レポート3 | チームメンバ | 28-02-2016 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート3 | MaiNTX | 29-02-2016 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 | 項目 |
| 統合テストケースを作る | HiepNQ | 01/03/2016 | 03/03/2016 |
| テストラウンド1を実行 | Test team | 04/03/2016 | 08/03/2016 |
| 単体テストを作る | MaiNTX, HiepNQ, DuongDT | 04/03/2016 | 08/03/2016 |
| 画面デザインを更新 | MaiNTX | 04/03/2016 | 08/03/2016 |
| クライアントモジュールを開発 | 開発者チーム | 01/03/2016 | 18/03/2016 |
| 管理モジュールを開発 | テストチーム | 01/03/2016 | 18/03/2016 |
| レポート4 | チームメンバ | 04/03/2016 | 08/03/2016 |
| プログレスレポート4 | MaiNTX | 04/03/2016 | 08/03/2016 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Nguyễn Thị Xuân Mai***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)